Guía de Implementación y Preparación del Piloto

Cierre de diseño y gates de ejecución del SGC CAMPAR

DOC-IMP-01  |  Versión 1.1

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR
Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

| Código | DOC-IMP-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable / propietario | Equipo CAMPAR |
| Aprobación | Dirección CAMPAR |
| Clasificación | Uso interno controlado |

# Estado del proyecto

La arquitectura del SGC se considera cerrada en diseño: 3 procesos estratégicos, 7 operativos y 3 de soporte. Los puntos restantes son gates de ejecución que deben cerrarse en el primer uso, primera OC, primera entrega o aprobación formal.

| Gate | Momento | Condición de cierre |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Antes de medir humedad | Especie de pino identificada si se utilizará corrección por especie del BDX-30. |
| G-02 | Antes del primer uso MMD4E | Comprobación interna satisfactoria e identificación del equipo. |
| G-03 | Antes del primer uso BDX-30 | Cal Check satisfactorio, serie, pines y condición registrados. |
| G-04 | Antes de medir dimensiones | Flexómetro identificado y referencia dimensional interna verificada. |
| G-05 | Antes de inspeccionar una partida | Código vinculado a plano/revisión vigente. |
| G-06 | Durante Piloto 1 | Validación práctica de Gustavo/Alessandri. |
| G-07 | Antes de autonomía Ian/Cris | Evaluación práctica individual satisfactoria. |
| G-08 | Primera entrega | Revisar remisión real y determinar si cubre la evidencia de carga. |
| G-09 | Antes de estado VIGENTE | Aprobación formal de documentos aplicables por Dirección. |

# Regla transitoria de muestreo

Mientras los valores Ac/Re no hayan sido cotejados directamente contra la copia controlada de la tabla adoptada, no se utilizarán valores supuestos. Si aparece cualquier NC en la muestra, el lote se retiene y se amplía la revisión / inspección 100 % del lote afectado antes de decidir la liberación. Para lotes de 1 a 15 unidades, CAMPAR inspecciona 100 % como criterio interno.

# Secuencia recomendada del Piloto 1

Seleccionar una OC/partida real de complejidad moderada.

Confirmar producto, código, plano y revisión.

Cerrar gates de equipos antes de la primera medición.

Registrar OC y asignación en FR-PO01-01 / FR-PO02-01.

Ejecutar inspección mediante FR-PO03-01.

Actualizar inventario en FR-PO04-01.

Abrir FR-PO06-01 si aparece una NC real.

Revisar remisión en la primera entrega y documentar ajustes.

Consolidar observaciones del piloto antes de emitir cambios v1.1.

# Identidad documental

A partir de esta revisión, la documentación nueva utiliza el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR y la paleta corporativa derivada de la marca en portada, encabezado y elementos de control.

# Control de aprobación y cambios

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| __________________ Apoyo SGC | __________________ Responsable técnico | __________________ Dirección |
| Fecha: __________ | Fecha: __________ | Fecha: __________ |

| Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión para revisión e implantación piloto. |