Compendio Maestro de Procesos y Documentación Base

Catálogo consolidado para trazabilidad documental del SGC CAMPAR

DOC-SGC-04  |  Versión 1.0

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR
Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

| Código | DOC-SGC-04 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable / propietario | PS-01 / Dirección |
| Aprobación | Dirección CAMPAR |
| Clasificación | Uso interno controlado |

# Índice maestro de documentos

| Familia | Código | Documento | Versión | Estado / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 Control | DOC-IMP-01 | Guía de Implementación Piloto | 1.1 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 00 Control | PLT-PS01-01 | Plantilla Maestra | 1.1 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 01 Gobierno | POL-SGC-01 | Política de Calidad | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 01 Gobierno | DOC-SGC-01 | Contexto, Partes Interesadas, Alcance y Mapa de Procesos | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 01 Gobierno | DOC-SGC-02 | Riesgos y Oportunidades | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 01 Gobierno | DOC-SGC-03 | Marco Normativo | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 02 Estratégico | PE-01 | Dirección y Planeación del SGC | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 02 Estratégico | PE-02 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 02 Estratégico | PE-03 | Revisión y Mejora del SGC | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-01 | Gestión de Requisitos y Órdenes | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-02 | Planeación y Seguimiento de Producción | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-03 | Inspección y Liberación de Producto | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-04 | Control de Inventario y Producto | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-05 | Carga, Transporte y Entrega | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-06 | Gestión de No Conformidades y Rechazos | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 03 Operativo | PO-07 | Gestión y Evaluación de Proveedores | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 04 Soporte | PS-01 | Gestión de Información Documentada | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 04 Soporte | PS-02 | Gestión de Equipos de Medición | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 04 Soporte | PS-03 | Competencia y Capacitación | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| 04 Soporte | IT-PS02-01 | Método de Medición de Humedad | 1.0 | EN REVISIÓN / según documento fuente |
| Documento técnico | MAN-SGC-01 | Manual de Calidad e Inspección CAMPAR | 1.0 | Documento relacionado - archivo separado |

# Mapa maestro de procesos

La arquitectura del SGC CAMPAR se mantiene en tres niveles: 3 procesos estratégicos, 7 procesos operativos y 3 procesos de soporte. PO-06 y PO-07 interactúan transversalmente con el flujo operativo.

Procesos estratégicos (PE)

PE-01 Dirección y Planeación del SGC

PE-02 Seguimiento y Evaluación del Desempeño

PE-03 Revisión y Mejora del SGC

Flujo operativo principal (PO)

PO-01 Requisitos y Órdenes -> PO-02 Producción -> PO-03 Inspección/Liberación -> PO-04 Inventario -> PO-05 Carga/Entrega

PO-06 No Conformidades y Rechazos - transversal

PO-07 Gestión y Evaluación de Proveedores - retroalimentación

Procesos de soporte (PS)

PS-01 Información Documentada

PS-02 Equipos de Medición

PS-03 Competencia y Capacitación

Trazabilidad documental: Este compendio centraliza el contenido base de los documentos Word emitidos hasta la fecha. Los archivos individuales siguen siendo los documentos controlados para revisión y aprobación; el compendio facilita consulta, presentación y navegación ejecutiva.

# 00 Control

# DOC-IMP-01 - Guía de Implementación Piloto

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | DOC-IMP-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Según documento fuente |
| Archivo fuente | DOC-IMP-01_Guia_Implementacion_Piloto_CAMPAR_v1.1.docx |

Guía de Implementación y Preparación del Piloto

Cierre de diseño y gates de ejecución del SGC CAMPAR

DOC-IMP-01  |  Versión 1.1

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR
Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

| Código | DOC-IMP-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable / propietario | Equipo CAMPAR |
| Aprobación | Dirección CAMPAR |
| Clasificación | Uso interno controlado |

## Estado del proyecto

La arquitectura del SGC se considera cerrada en diseño: 3 procesos estratégicos, 7 operativos y 3 de soporte. Los puntos restantes son gates de ejecución que deben cerrarse en el primer uso, primera OC, primera entrega o aprobación formal.

| Gate | Momento | Condición de cierre |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Antes de medir humedad | Especie de pino identificada si se utilizará corrección por especie del BDX-30. |
| G-02 | Antes del primer uso MMD4E | Comprobación interna satisfactoria e identificación del equipo. |
| G-03 | Antes del primer uso BDX-30 | Cal Check satisfactorio, serie, pines y condición registrados. |
| G-04 | Antes de medir dimensiones | Flexómetro identificado y referencia dimensional interna verificada. |
| G-05 | Antes de inspeccionar una partida | Código vinculado a plano/revisión vigente. |
| G-06 | Durante Piloto 1 | Validación práctica de Gustavo/Alessandri. |
| G-07 | Antes de autonomía Ian/Cris | Evaluación práctica individual satisfactoria. |
| G-08 | Primera entrega | Revisar remisión real y determinar si cubre la evidencia de carga. |
| G-09 | Antes de estado VIGENTE | Aprobación formal de documentos aplicables por Dirección. |

## Regla transitoria de muestreo

Mientras los valores Ac/Re no hayan sido cotejados directamente contra la copia controlada de la tabla adoptada, no se utilizarán valores supuestos. Si aparece cualquier NC en la muestra, el lote se retiene y se amplía la revisión / inspección 100 % del lote afectado antes de decidir la liberación. Para lotes de 1 a 15 unidades, CAMPAR inspecciona 100 % como criterio interno.

## Secuencia recomendada del Piloto 1

Seleccionar una OC/partida real de complejidad moderada.

Confirmar producto, código, plano y revisión.

Cerrar gates de equipos antes de la primera medición.

Registrar OC y asignación en FR-PO01-01 / FR-PO02-01.

Ejecutar inspección mediante FR-PO03-01.

Actualizar inventario en FR-PO04-01.

Abrir FR-PO06-01 si aparece una NC real.

Revisar remisión en la primera entrega y documentar ajustes.

Consolidar observaciones del piloto antes de emitir cambios v1.1.

## Identidad documental

A partir de esta revisión, la documentación nueva utiliza el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR y la paleta corporativa derivada de la marca en portada, encabezado y elementos de control.

## Control de aprobación y cambios

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| __________________ Apoyo SGC | __________________ Responsable técnico | __________________ Dirección |
| Fecha: __________ | Fecha: __________ | Fecha: __________ |

| Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión para revisión e implantación piloto. |

# PLT-PS01-01 - Plantilla Maestra

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PLT-PS01-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Según documento fuente |
| Archivo fuente | PLT-PS01-01_Plantilla_Maestra_CAMPAR_v1.1.docx |

Membrete e identidad documental corporativa

PLT-PS01-01  |  Versión 1.1

EN REVISIÓN

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR
Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

| Código | PLT-PS01-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Estado | EN REVISIÓN |
| Responsable / propietario | PS-01 / Esmeralda |
| Aprobación | Dirección CAMPAR |
| Clasificación | Uso interno controlado |

## 1. Uso de la plantilla

Esta versión incorpora el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR en encabezado y portada, y establece la identidad gráfica base para nuevas emisiones del SGC.

## 2. Estructura estándar

### Objetivo

Contenido del documento.

### Alcance

Contenido del documento.

### Definiciones y abreviaturas

Contenido del documento.

### Entradas

Contenido del documento.

### Responsabilidades y autoridades

Contenido del documento.

### Desarrollo del proceso

Contenido del documento.

### Criterios / controles operativos

Contenido del documento.

### Salidas

Contenido del documento.

### Registros y documentos relacionados

Contenido del documento.

### Indicadores

Contenido del documento.

### Riesgos relacionados

Contenido del documento.

### Historial de cambios

Contenido del documento.

## Control de aprobación y cambios

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| __________________ Apoyo SGC | __________________ Responsable técnico | __________________ Dirección |
| Fecha: __________ | Fecha: __________ | Fecha: __________ |

| Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión para revisión e implantación piloto. |

# 01 Gobierno

# POL-SGC-01 - Política de Calidad

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | POL-SGC-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA APROBACIÓN |
| Responsable | Sandra / Dirección |
| Archivo fuente | POL-SGC-01_Politica_Calidad_v1.0.docx |

## Política de Calidad

En CAMPAR nos comprometemos a gestionar el suministro de embalajes de madera que cumplan los requisitos de nuestros clientes, mediante el control de nuestros proveedores, la inspección efectiva del producto, la trazabilidad de nuestras operaciones y el cumplimiento de los compromisos de entrega.

Impulsamos el desarrollo de las competencias de nuestro personal, la toma de decisiones basada en información y la mejora continua de nuestros procesos, con el propósito de fortalecer la confiabilidad de los productos y servicios que suministramos.

## Aplicación

La política debe comunicarse al personal, mantenerse disponible en el repositorio controlado y revisarse cuando cambien de manera relevante el alcance, el negocio o los requisitos aplicables.

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# DOC-SGC-01 - Contexto, Partes Interesadas, Alcance y Mapa de Procesos

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | DOC-SGC-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Dirección |
| Archivo fuente | DOC-SGC-01_Contexto_Alcance_Mapa_v1.0.docx |

## Descripción de CAMPAR

CAMPAR comercializa y gestiona el suministro de embalajes de madera, principalmente tarimas y marcos. La fabricación es realizada externamente por dos aserraderos; CAMPAR conserva el control de requisitos, planeación, inspección, liberación, inventario, entrega, no conformidades y desempeño de proveedores.

## Contexto interno

Experiencia operativa y conocimiento práctico del producto.

Información históricamente fragmentada entre WhatsApp, pizarrón y archivos locales.

Dependencia de conocimiento individual y de autoridades específicas de liberación.

Necesidad de formalizar muestreo, control de equipos, trazabilidad de retrabajos y revisiones técnicas.

## Contexto externo

Requisitos técnicos, prioridades y criterios de recepción del cliente.

Capacidad, calidad y respuesta de los aserraderos.

Requisitos fitosanitarios aplicables al embalaje de madera para comercio internacional.

Disponibilidad logística y cambios de prioridad de planta.

## Partes interesadas

| Parte | Necesidad relevante | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Cliente / planta | Conformidad, cantidad, entrega y trazabilidad | PO-01 a PO-06 |
| Dirección CAMPAR | Control, información y mejora | PE-01 a PE-03 |
| Personal CAMPAR | Responsabilidades, competencia y medios | PS-01 a PS-03 |
| Aserraderos | Requisitos claros y retroalimentación | PO-02 / PO-07 |
| Transportista | Carga identificada y documentación | PO-05 |
| Autoridades | Cumplimiento aplicable | DOC-SGC-03 |

## Alcance

El Sistema de Gestión de Calidad de CAMPAR comprende la comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera, incluyendo la gestión de requisitos y órdenes del cliente, la planeación y seguimiento de la producción realizada por proveedores externos, la inspección y liberación del producto, el control de inventarios, la carga, transporte y entrega, la gestión de no conformidades y rechazos, así como la evaluación y seguimiento del desempeño de proveedores.

El alcance considera el control de los procesos externalizados de fabricación realizados por los aserraderos proveedores, sin que éstos formen parte de la estructura organizacional de CAMPAR.

## Mapa de procesos

| Nivel | Procesos |
| --- | --- |
| Estratégicos | PE-01, PE-02, PE-03 |
| Operativos | PO-01 a PO-07 |
| Soporte | PS-01, PS-02, PS-03 |

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# DOC-SGC-02 - Riesgos y Oportunidades

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | DOC-SGC-02 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Dirección / Responsables de proceso |
| Archivo fuente | DOC-SGC-02_Riesgos_Oportunidades_v1.0.docx |

## Método

CAMPAR utiliza una valoración interna Probabilidad (1-5) x Impacto (1-5). La clasificación inicial es: 1-4 bajo, 5-9 medio, 10-16 alto y 17-25 muy alto. Se distinguen riesgo inherente y riesgo residual.

## Registro inicial de riesgos

| ID | Riesgo |
| --- | --- |
| R-01 | Cambios de prioridad y producción acelerada |
| R-02 | Inspección inconsistente |
| R-03 | Información fragmentada |
| R-04 | Medición de humedad incorrecta |
| R-05 | Inventario ambiguo |
| R-06 | Competencia insuficiente |
| R-07 | Variabilidad de proveedor |
| R-08 | Conteo de carga insuficiente |
| R-09 | Dependencia de WhatsApp como evidencia |
| R-10 | Dependencia de Gus/Aless para liberación |
| R-11 | Hongo o humedad fuera de requisito llega a planta |
| R-12 | Aplicabilidad legal/normativa no verificada |
| R-13 | Interpretación incorrecta de requisitos |
| R-14 | Marca fitosanitaria ausente/incorrecta |
| R-15 | Mezcla o uso accidental de producto NC |
| R-16 | Destino equivocado |
| R-17 | Resultado afectado por equipo/método no apto |

## Oportunidades

Reducir visitas sin valor mediante seguimiento estructurado.

Digitalizar trazabilidad e inventario.

Usar rechazo y recurrencia para evaluación de proveedores.

Crear catálogo fotográfico de defectos.

Automatizar indicadores y reducir dependencia de personas clave.

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# DOC-SGC-03 - Marco Normativo

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | DOC-SGC-03 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN NORMATIVA |
| Responsable | Dirección / PS-01 |
| Archivo fuente | DOC-SGC-03_Marco_Normativo_v1.0.docx |

Matriz Legal, Normativa y Contractual - Marco

## Jerarquía

Legal/reglamentario > Cliente/contractual > Norma técnica adoptada > Criterio interno CAMPAR. Un criterio interno no puede desplazar un requisito obligatorio o una especificación contractual aplicable.

## Referencias controladas

| Fuente | Tipo | Aplicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001:2026 | Norma de requisitos del SGC | Marco principal del SGC | Verificar copia controlada antes de declarar conformidad |
| ISO 19011:2026 | Guía de auditoría | Referencia para auditoría interna | No es requisito de certificación por sí misma |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Reglamentaria | Embalaje de madera para comercio internacional | Aplicar cuando corresponda |
| NOM-008-SE-2021 | Reglamentaria | Sistema general de unidades de medida | Aplicable a expresión de mediciones |
| NMX-Z-12/2-1987 | Norma mexicana vigente | Muestreo por atributos | Fuente propuesta de tablas para piloto; cotejo controlado pendiente |
| ISO 2859-1:2026 | Norma internacional | Referencia complementaria de muestreo | No mezclar tablas con NMX dentro del mismo plan |
| Planos / OC / rechazo cliente | Contractual | Requisitos específicos del producto | Prevalecen sobre criterios internos |
| Manuales MMD4E / BDX-30 | Técnica | Uso y comprobación de equipos | Controlar versión del manual |

## Fuentes públicas verificadas

ISO 9001:2026: https://www.iso.org/standard/9001

ISO 19011:2026: https://www.iso.org/standard/19011

NMX-Z-12/2-1987: https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-z-12-2-1987/

NOM-144-SEMARNAT-2017: https://dof.gob.mx/normasOficiales/6987/semarnat11_C/semarnat11_C.html

NOM-008-SE-2021: https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-008-se-2021/

ISO 2859-1:2026: https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/54/85464.html

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# 02 Estratégico

# PE-01 - Dirección y Planeación del SGC

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PE-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Sandra / Dirección |
| Archivo fuente | PE-01_Dirección_y_Planeación_del_SGC_v1.0.docx |

## Objetivo

Establecer y mantener el rumbo del SGC, su alcance, política, objetivos, responsabilidades, riesgos, oportunidades y recursos.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Sandra / Dirección. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Alcance y gobierno

Mantiene alcance, política, objetivos OC-01 a OC-06, responsabilidades y criterios de cambio del sistema.

### Riesgos y cambios

Evalúa riesgos y oportunidades y considera impactos de nuevos productos, proveedores, plantas, métodos o herramientas digitales.

### Diseño y desarrollo

Permanece como probablemente no aplicable porque CAMPAR recibe planos/especificaciones del cliente; la justificación final se documentará en MAT-SGC-02.

## Registros y documentos relacionados

DOC-SGC-01

DOC-SGC-02

DOC-SGC-03

MAT-SGC-01

MAT-SGC-02

## Indicadores

Cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PE-02 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PE-02 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Dirección / Esmeralda |
| Archivo fuente | PE-02_Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_v1.0.docx |

## Objetivo

Determinar objetivamente el desempeño de procesos, controles, proveedores y resultados del SGC.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Seguimiento

Captura continua, revisión operativa de excepciones y consolidación mensual durante el piloto.

### Indicadores

Incluye trazabilidad, uso de equipo apto, reinspección de retrabajos, conformidad, rechazo, entrega, inventario y recurrencia.

### Auditoría

Administra PRG-PE02-01 y FR-PE02-01; la primera auditoría integral se realizará después de generar evidencia suficiente.

## Registros y documentos relacionados

PRG-PE02-01

FR-PE02-01

## Indicadores

Indicadores, auditorías y tendencias

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PE-03 - Revisión y Mejora del SGC

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PE-03 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Sandra / Dirección |
| Archivo fuente | PE-03_Revisión_y_Mejora_del_SGC_v1.0.docx |

## Objetivo

Asegurar que Dirección evalúe periódicamente la adecuación, desempeño y eficacia del SGC y convierta resultados en decisiones.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Sandra / Dirección. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Revisión por Dirección

Durante el primer año se propone revisión formal semestral más revisiones extraordinarias ante eventos relevantes.

### Entradas

Objetivos, indicadores, cliente, auditorías, proveedores, NC, acciones, recursos, competencia, equipos, riesgos y cambios.

### Salidas

Decisión, responsable, fecha objetivo, recursos y seguimiento cuando corresponda.

## Registros y documentos relacionados

FR-PE03-01

## Indicadores

Acciones de revisión cerradas y eficacia de mejoras

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# 03 Operativo

# PO-01 - Gestión de Requisitos y Órdenes

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Esmeralda / Sandra |
| Archivo fuente | PO-01_Gestión_de_Requisitos_y_Órdenes_v1.0.docx |

## Objetivo

Recibir, revisar y controlar OC, partidas, requisitos técnicos y cambios antes de la planeación productiva.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Sandra. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Unidad de control

Una OC puede tener varias partidas, cantidades y fechas; cada partida se controla individualmente.

### Vinculación técnica

OC -> partida -> código -> CAT-PS01-01 -> plano/revisión vigente.

### Cambios

Nunca se sobrescribe el requisito original; se conserva historial de fecha, prioridad, especificación o cancelación.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO01-01

CAT-PS01-01

## Indicadores

Partidas transferidas completas a PO-02

Cambios y aclaraciones registradas

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-02 - Planeación y Seguimiento de Producción

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-02 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Esmeralda / Gustavo / Alessandri |
| Archivo fuente | PO-02_Planeación_y_Seguimiento_de_Producción_v1.0.docx |

## Objetivo

Asignar y dar seguimiento a la fabricación externalizada manteniendo trazabilidad de cantidad, proveedor, fecha y avance.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Asignaciones

Una partida puede dividirse entre ambos aserraderos y entregarse parcialmente.

### Seguimiento

WhatsApp puede permanecer como comunicación; CAMPAR estructura fecha, producto, producido, pendiente, incidencia y estimación.

### Tratamiento térmico

Cuando aplique, la evidencia es la constancia/gráfica de tratamiento, no la humedad final.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO02-01

## Indicadores

Cumplimiento de fecha vigente

Desviaciones e incidencias

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-03 - Inspección y Liberación de Producto

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-03 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO |
| Responsable | Gustavo / Alessandri |
| Archivo fuente | PO-03_Inspección_y_Liberación_de_Producto_v1.0.docx |

## Objetivo

Determinar conformidad del producto antes de su utilización o entrega, separando inspección de autoridad de liberación.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Lote

Conjunto homogéneo por producto, proveedor, especificación/revisión y presentación conjunta.

### Muestreo

ANX-PO03-01 define el plan; criterio específico del cliente prevalece. NC crítica detectada implica retención preventiva CAMPAR.

### Liberación

Ian/Cris pueden inspeccionar si son competentes; la liberación corresponde actualmente a Gustavo o Alessandri.

### Reinspección

Producto retrabajado pasa a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN; aviso del proveedor no equivale a liberación.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO03-01

ANX-PO03-01

CAT-PO03-01

IT-PS02-01

## Indicadores

Conformidad a primera inspección

Retrabajo, NC críticas y escapes

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-04 - Control de Inventario y Producto

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-04 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Esmeralda / Operación |
| Archivo fuente | PO-04_Control_de_Inventario_y_Producto_v1.0.docx |

## Objetivo

Mantener conocimiento confiable de producto, cantidad, ubicación y estado de calidad/logística.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda / Operación. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Unidad lógica

Producto/código + proveedor/origen + cantidad + estado. La estiba es agrupación logística temporal.

### Estados

Pendiente inspección, liberado disponible, liberado comprometido, retenido, retrabajo, pendiente reinspección, seleccionado carga, tránsito y retorno NC.

### Movimientos

Producción, liberación, compromiso, carga, retorno, baja y ajuste deben conservar trazabilidad.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO04-01

## Indicadores

Exactitud de inventario

Movimientos no registrados

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-05 - Carga, Transporte y Entrega

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-05 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Operación / Esmeralda |
| Archivo fuente | PO-05_Carga,_Transporte_y_Entrega_v1.0.docx |

## Objetivo

Asegurar que el producto correcto, liberado y en la cantidad correcta sea cargado y entregado con trazabilidad.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Operación / Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Condición de entrada

Sólo se carga producto LIBERADO y relacionado con una necesidad de entrega.

### Conteo

La cantidad programada no se considera automáticamente cargada; estibas parciales requieren conteo real.

### Documentación

Se utilizan factura, constancias, certificado, recepción de planta y remisión si se confirma. No se crea manifiesto nuevo hasta revisar la remisión real.

### Resultado

Aceptada, aceptada parcialmente, rechazada o diferencia de cantidad; rechazos pasan a PO-06.

## Registros y documentos relacionados

Remisión/factura/recepción externa

## Indicadores

Entregas sin diferencia de cantidad

Rechazos y entregas parciales

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-06 - Gestión de No Conformidades y Rechazos

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-06 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Gustavo / Alessandri |
| Archivo fuente | PO-06_Gestión_de_No_Conformidades_y_Rechazos_v1.0.docx |

## Objetivo

Controlar NC internas, rechazos, retrabajos, reinspecciones, causas, acciones y eficacia de manera proporcional al riesgo.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Gustavo / Alessandri. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Niveles

N1 corrección; N2 investigación; N3 acción correctiva formal. Severidad del defecto y nivel del incidente son conceptos distintos.

### Segregación

Producto NC se identifica físicamente y mediante registro; no puede volver a conforme sin reinspección.

### Eficacia

N1 suele cerrar con reinspección; N2/N3 requieren evidencia de no recurrencia definida según riesgo y frecuencia.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO06-01

## Indicadores

Recurrencia, tiempo de cierre y eficacia

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PO-07 - Gestión y Evaluación de Proveedores

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PO-07 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Dirección / Operación |
| Archivo fuente | PO-07_Gestión_y_Evaluación_de_Proveedores_v1.0.docx |

## Objetivo

Evaluar proveedores usando calidad, cumplimiento, respuesta, documentación y recurrencia.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Operación. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Estado

Aprobado, aprobado con seguimiento reforzado, en evaluación o suspendido para nuevas asignaciones.

### Evaluación

No se utiliza de inicio una calificación 0-100; se construye línea base con datos reales.

### Contexto

Cambios de prioridad del cliente se consideran antes de atribuir retrasos al proveedor.

## Registros y documentos relacionados

FR-PO07-01

## Indicadores

Conformidad, cumplimiento y recurrencia por proveedor

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# 04 Soporte

# PS-01 - Gestión de Información Documentada

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PS-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Esmeralda |
| Archivo fuente | PS-01_Gestión_de_Información_Documentada_v1.0.docx |

## Objetivo

Controlar creación, revisión, aprobación, disponibilidad, cambios, conservación y recuperación de información documentada.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Esmeralda. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Estados

BORRADOR CONTROLADO, EN REVISIÓN, VIGENTE, OBSOLETO y CANCELADO.

### Documentos externos

OC, planos, constancias, rechazos, autorizaciones, manuales y normas se conservan sin recodificar su contenido original.

### WhatsApp y correo

Pueden comunicar; la información relevante debe incorporarse o vincularse al registro oficial.

### Versiones

v1.0 primera emisión aprobada; revisiones posteriores conservan historial y obsoletos.

## Registros y documentos relacionados

MAT-PS01-01

MAT-PS01-02

CAT-PS01-01

## Indicadores

Uso de documentos vigentes

Registros trazables

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PS-02 - Gestión de Equipos de Medición

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PS-02 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO |
| Responsable | Calidad / Usuarios de equipos |
| Archivo fuente | PS-02_Gestión_de_Equipos_de_Medición_v1.0.docx |

## Objetivo

Asegurar que instrumentos usados en decisiones de conformidad sean identificables, aptos y utilizados mediante métodos consistentes.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Calidad / Usuarios de equipos. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Equipos iniciales

EQ-HUM-01 General Tools MMD4E y EQ-HUM-02 Delmhorst Navigator BDX-30; flexómetros EQ-DIM-##.

### Estados

APTO, EN VERIFICACIÓN, FUERA DE SERVICIO y BAJA.

### MMD4E

Comprobación interna esperada 18.3% ±1% en modo madera conforme al manual del fabricante.

### BDX-30

Usar comprobación interna y configuración apropiada de especie/temperatura/pines; especie exacta de pino sigue pendiente.

### Discrepancias

No elegir la lectura menor; retener y resolver si la discrepancia puede cambiar la decisión.

## Registros y documentos relacionados

IT-PS02-01

MAT-PS02-01

FR-PS02-01

## Indicadores

Uso de equipo APTO

Verificaciones satisfactorias

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# PS-03 - Competencia y Capacitación

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | PS-03 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable | Dirección / Validadores técnicos |
| Archivo fuente | PS-03_Competencia_y_Capacitación_v1.0.docx |

## Objetivo

Asegurar competencia demostrada para actividades que afectan conformidad, trazabilidad, entrega y SGC.

## Alcance

Aplica a las actividades y registros asociados al proceso dentro del alcance del SGC CAMPAR.

## Responsabilidades

Responsable principal: Dirección / Validadores técnicos. Las autoridades específicas y apoyos se complementan con MAT-SGC-01.

## Desarrollo y controles

### Competencias

COM-01 seguimiento, COM-02 inspección, COM-03 reinspección, COM-04 entrega, COM-05 liberación y COM-06 gestión.

### Ruta

Capacitación -> práctica acompañada -> evaluación práctica -> autorización -> actividad autónoma.

### Liberación

Gustavo y Alessandri mantienen autoridad COM-05; otros inspectores requieren competencia validada y no liberan por defecto.

## Registros y documentos relacionados

MAT-PS03-01

FR-PS03-01

## Indicadores

Actividades autónomas por personal APTO

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# IT-PS02-01 - Método de Medición de Humedad

| Control | Dato |
| --- | --- |
| Código | IT-PS02-01 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | EN REVISIÓN TÉCNICA PARA PILOTO |
| Responsable | Calidad / Usuarios de equipos |
| Archivo fuente | IT-PS02-01_Método_de_Medición_de_Humedad_v1.0.docx |

## 1. Objetivo

Establecer un método uniforme para medir, confirmar y registrar la humedad de la madera cuando el plano, ficha o requisito aplicable establezca un límite de humedad, reduciendo variaciones entre inspectores y equipos.

## 2. Equipos iniciales

| ID | Equipo | Uso dentro del método |
| --- | --- | --- |
| EQ-HUM-01 | General Tools MMD4E | Medición rutinaria / tamizaje. |
| EQ-HUM-02 | Delmhorst Navigator BDX-30 | Medición de madera y confirmación técnica, especialmente cerca del límite o ante discrepancias. |

## 3. Requisito de aceptación

El límite de aceptación será siempre el indicado por el plano, ficha o requisito vigente del cliente. Cuando el requisito aplicable sea máximo 20 %, CAMPAR utilizará la siguiente zona operativa preventiva:

| Lectura válida | Tratamiento CAMPAR |
| --- | --- |
| <18 % | Zona normal. |
| 18.0-20.0 % | Conforme respecto al límite de 20 %, pero requiere confirmación según esta instrucción. |
| >20.0 % | Unidad no conforme cuando el requisito máximo sea 20 %. |

La zona 18-20 % es un criterio preventivo interno CAMPAR; no modifica el requisito contractual.

## 4. Comprobación previa del equipo

Usar únicamente equipos identificados y con estado APTO.

Revisar condición de pines, batería y funcionamiento general antes de medir.

Si el equipo se encuentra EN VERIFICACIÓN o FUERA DE SERVICIO, no podrá utilizarse para una decisión formal de liberación.

## 5. General Tools MMD4E

El comprobador integrado en la tapa debe utilizarse conforme al manual del fabricante. En modo madera, una lectura de 18.3 % ±1 % (17.3-19.3 %) se considera comprobación satisfactoria. Si no se obtiene ese intervalo, repetir correctamente la comprobación; si persiste, retirar el equipo de decisión formal y gestionarlo bajo PS-02.

## 6. Delmhorst Navigator BDX-30

Antes de realizar una medición formal, seleccionar la especie/material aplicable, la temperatura del material cuando corresponda y la corrección de tipo de pin. El BDX-30 aplica correcciones de material, temperatura y tipo de pin a la lectura mostrada.

La función Cal Check debe indicar entre 11.8 y 12.2 para considerarse dentro de calibración eléctrica. Si el resultado queda fuera de ese intervalo, revisar/cambiar baterías y repetir la comprobación. Si persiste, pasar el equipo a EN VERIFICACIÓN.

La especie exacta utilizada comercialmente como “pino nacional” permanece pendiente de identificación; hasta resolverla no debe asumirse una especie específica en la configuración del BDX-30.

## 7. Número y ubicación de lecturas

Tomar como mínimo 2 lecturas en puntos representativos diferentes de cada unidad incluida en la muestra.

Evitar repetir las dos lecturas prácticamente en el mismo punto.

Realizar una tercera lectura cuando exista lectura entre 18-20 %, diferencia relevante entre puntos, lectura dudosa o discrepancia entre instrumentos.

## 8. Regla de decisión

No se utilizará un promedio para ocultar una lectura válida superior al límite. Si una lectura válida y confirmada excede el máximo aplicable, la unidad se considera no conforme y se trata conforme a PO-03/PO-06.

Tampoco se permite medir con dos instrumentos y seleccionar automáticamente el valor más bajo.

## 9. Discrepancia entre instrumentos

Si dos instrumentos producen resultados capaces de cambiar la decisión de conformidad, no se liberará el producto hasta resolver la discrepancia. Revisar estado de ambos equipos, configuración, pines, especie, temperatura, ubicación de lectura y repetir. Si la discrepancia persiste, retener el producto y gestionar el equipo/método bajo PS-02.

## 10. Registro

Registrar ID del equipo utilizado.

Registrar las lecturas reales obtenidas por unidad en FR-PO03-01.

Registrar la comprobación del equipo en FR-PS02-01 según la frecuencia establecida.

No sustituir valores reales por categorías de color o por un promedio no requerido.

## 11. Referencias técnicas

| Fuente | Uso |
| --- | --- |
| Manual General Tools MMD4E | Comprobación interna 18.3 % ±1 % y características del equipo. |
| Manual Delmhorst Navigator BDX-20/BDX-30 Rev. 2, mayo 2024 | Cal Check 11.8-12.2; correcciones por material, temperatura y tipo de pin. |
| PO-03 / PS-02 / FR-PO03-01 / FR-PS02-01 | Control operativo y registros CAMPAR. |

## 12. Fuentes públicas de referencia

General Tools MMD4E: https://generaltools.com/pub/media/sparsh/product_attachment/MMD4E-Manual_EFS_GT_061616.pdf

Delmhorst Navigator BDX-30: https://www.delmhorst.com/hubfs/dealer-locator/BDX%2020-30.pdf

## Historial de cambios

| Versión | Descripción |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión controlada para implantación piloto del SGC CAMPAR. Modelo Delmhorst corregido a Navigator BDX-30. |

## Aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ________________ Fecha: ____/____/____ | ________________ Fecha: ____/____/____ | Sandra / Dirección Fecha: ____/____/____ |

# Documento relacionado: MAN-SGC-01

El Manual de Calidad e Inspección CAMPAR se emite como documento separado debido a su extensión y propósito operativo/capacitación. Forma parte del catálogo maestro y complementa principalmente PO-03, PO-06, PS-02, PS-03, ANX-PO03-01 y CAT-PO03-01.

# Control de aprobación y cambios

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| __________________ Apoyo SGC | __________________ Responsable técnico | __________________ Dirección |
| Fecha: __________ | Fecha: __________ | Fecha: __________ |

| Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión para revisión e implantación piloto. |